СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Воробьевского муниципального района

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 06.09.2016 г.   №  38

с. Воробьевка

О ходе работ по созданию районного краеведческого музея

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации муниципального района – начальника отдела по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ Гриднева Д.Н., руководителя отдела по культуре и туризму администрации муниципального района Козлова В.В. о ходе работ по созданию районного краеведческого музея, Совет народных депутатов Воробьевского муниципального района

Р Е Ш И Л:

1. Информацию заместителя главы администрации Воробьевского муниципального района – начальника отдела по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ Гриднева Д.Н. принять к сведению.

2. Информацию руководителя отдела по культуре и туризму администрации муниципального района Козлова В.В. принять к сведению.

3. Заместителю главы администрации муниципального района – начальнику отдела по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ Гридневу Д.Н. продолжить работы по проведению капитального ремонта помещений для размещения районного краеведческого музея.

4. Директору МКУК «Центр культуры и творчества» Завьяловой А.А. продолжить разработку и оформление выставочно-экспозиционного плана для размещения экспонатов районного краеведческого музея.

5. Руководителю отдела по культуре и туризму администрации муниципального района Козлову В.В. организовать и провести работу по оформлению входа в музей и прилегающей территории.

6. Утвердить ориентировочный план по капитальному ремонту и приобретению оборудования для районного краеведческого музея согласно приложения.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета народных депутатов Воробьёвского муниципального района по делам молодежи и социально-культурным вопросам, транспорту и связи (здравоохранение, образование, культура, спорт, социальная защита населения).

Глава Воробьевского

муниципального района                                                                   В.А. Ласуков

Приложение

к решению Совета народных депутатов

от 06.09.2016 г. № 38

Ориентировочный план по капитальному ремонту и приобретению оборудования

для районного краеведческого музея с.Воробьевка

рублей

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость | Предусмотрено финансирование | Фактически освоено | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт помещений музея, всего: | 2 140 000 | 1 179 000 | 763 399 |  |  |
| 1.1. | первый этап(помещения 4,5,6,11,10) | 665 399 | 665399 | 665399 | 25.08.2016 | Гриднев Д.Н., Завьялова А.А. |
| 1.2. | электропроводка 1 этап (помещения 4,5,6,11,10) | 98 000 | 98000 | 98000 | 25.08.2016 | Гриднев Д.Н., Завьялова А.А. |
| 1.3. | второй этап (помещения 2,3, электропроводка) | 361 000 | 361000 | - | до 11.09.2016 разместить извещение о проведении конкурса, в срок до 14.10.2016 заключить контракт | Гриднев Д.Н., Завьялова А.А. |
| 1.4. | третий этап (1,7,8,9) | 349 250 |  |  | IV -квартал 2016г. | Гриднев Д.Н., Завьялова А.А., Шмыкова О.Т. |
| 1.5. | электропроводка 3.этап | 100 700 |  |  | IV -квартал 2016г. | Гриднев Д.Н., Завьялова А.А., Шмыкова О.Т. |
| 1.6. | четвертый этап (входная группа и прилегающая территория) | 255 000 |  |  | IV -квартал 2016г.. | Козлов В.В. |
| 1.7. | светильники на 1-2 этап | 160 651 | 54601 |  | 31.10.2016 | Завьялова А.А. |
| 1.8. | светильники на 3 этап | 150 000 |  |  | IV -квартал 2016г. | Завьялова А.А. |
| 2. | Приобретение оборудования и инвентаря: | 1 068 000 |  |  |  |  |
| 2.1. | 1 этап (гардеробная, вешалки, пуфы, витрины) | 300 000 |  |  | IV -квартал 2016г. | Завьялова А.А. |
| 2.2. | 2 этап (витрины) | 90 000 |  |  | IV -квартал 2016г. | Завьялова А.А. |
| 2.3. | 3 этап (стулья, столы, парты, витрины, мольберты) | 380 000 |  |  | I -квартал 2017г. | Завьялова А.А. |
| 2.4. | приобретение проектора, экрана, оргтехники | 118 000 |  |  | I -квартал 2017г. | Завьялова А.А. |
| 2.5. | Таблички на камни и входную группу. Драпировочная ткань, портьеры. | 150 000 |  |  | IV -квартал 2016г. | Завьялова А.А. |
| 2.6. | Реставрация старинного автомобиля | 30 000 |  |  | I -квартал 2017г. | Козлов В.В. |
|  | Всего: | 3 208 000 |  |  |  |  |
|  | В том числе необходимо: | 2 029 000 |  |  |  |  |