АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.11.2011 г.	№	455

с. Воробьевка

| Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Воробьевского муниципального района на 2011 – 2020 годы» |  |
| --- | --- |

В целях повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе  Воробьевского муниципального района и в целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  администрация Воробьевского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе  Воробьевского муниципального района на 2011 – 2020 годы».

2. Рекомендовать главам сельских поселений Воробьевского муниципального  района,  руководителям муниципальных учреждений и предприятий разработать и утвердить программы по повышению энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек подведомственных учреждений.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном средстве массовой информации «Воробьевский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Воробьевского муниципального района  А.Н. Хвостикова

Глава администрации

муниципального района                                     		И.Т.Рябинин

У Т В Е Р Ж Д Е Н А :

постановлением администрации

Воробьевского муниципального района

от 30.11.2011 г.  № 455

# Муниципальная целевая программа

«Повышение энергетической эффективности

в жилищно-коммунальном комплексе и сокращение

энергетических издержек в бюджетном секторе

Воробьевского муниципального района

на 2011–2020 годы»

с. Воробьевка

2011 г.

ПАСПОРТ

# муниципальной целевой программы

«Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе  Воробьевского муниципального района на 2011 – 2020 годы»

| Наименование программы | «Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Воробьевского муниципального района на 2011 – 2020 годы» |
| --- | --- |
| Нормативные правовые акты, в соответствии с которым разработана программа | Распоряжение администрации Воробьевского муниципального района от 16.12.2010 г. № 596-р; Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Приказ министерства экономического развития Российской Федерации №61 от 17 февраля 2010 г. «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Постановление Правительства Российской Федерации №1225 от 31 декабря 2009 г. « О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Приказ министерства экономического развития Российской Федерации №273 от 07 июля 2010 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях». |
| Заказчик программы | Отдел по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ администрации Воробьевского муниципального района |
| Заказчик-координатор программы | Отдел по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ администрации Воробьевского муниципального района |
| Основные разработчики и исполнители программы | Отдел по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ администрации Воробьевского муниципального района, МУЗ Воробьевская ЦРБ, отдел по образованию администрации Воробьевского муниципального района, МП ВР «Коммунальное хозяйство» МП ВР «Трассервис» |
| Цели и задачи программы | Реализация основных требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Создание организационных, методологических и финансовых условий, обеспечивающих повышение энергоэффективности жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Воробьевского муниципального района. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1.Доля объема отпуска холодной воды, счета за которую выставлены по показаниям приборов учета. 2.Доля объема отпуска газа, счета за который выставлены по показаниям приборов учета. 3.Доля объема отпуска электрической энергии, счета за которую выставлены по показаниям приборов учета. 4.Доля муниципальных учреждений, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование. 5.Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов в стоимостном и натуральном выражении: -Холодная вода; -Теплоэнергия; -Электроэнергия; - Природный газ |
| Сроки и этапы реализации программы | 2011 – 2020 годы; |
| Перечень основных мероприятий программы | 1.Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда. 2.Мероприятия по энергосбережению энергетической эффективности системы коммунальной инфраструктуры. 3.Мероприятия по энергосбережению энергетической эффективности бюджетной сферы Воробьевского муниципального района 4.Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом 5.мероприятия по стимулированию потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов. 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве. 7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы приведен в приложении № 1 и №5 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1.Увеличение доли объема отпуска коммунальных ресурсов (холодной воды, природного газа, тепловой энергии), расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета. 2.Экономия платежей за потребленные энергоресурсы. 3. Экономия коммунальных ресурсов в жилищном фонде (т.е.увеличение доли объема отпуска коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием общедомовых приборов учета). 4.Экономия энергетических ресурсов (электрической, тепловой энергии, воды, природного газа), связанная: -с повышением теплозащиты зданий, теплоизоляцией трубопроводов и оборудования -с использованием более дешевого топлива или других затрат, связанных с эксплуатацией объекта (строительство блочно-модульных котельных или переводе их на газ) |

## 1. Содержание проблемы и необходимость

ее решения программным методом

### 1.1. Основание для разработки долгосрочной

областной целевой программы

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 261-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 07 июля 2010 №273 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», распоряжением главы администрации Воробьевского муниципального района от 16.12.2010 № 596-р г   «О разработке муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства Воробьевского муниципального района на 2011-2020 годы».

Программа устанавливает цели и задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности в связи с приоритетами социально-экономического развития Воробьевского муниципального  района, определяет наиболее экономически эффективные мероприятия в области рационального использования энергетических ресурсов, источники и объемы финансирования, исполнителей соответствующих мероприятий, механизм реализации Программы, организацию управления Программы и контроль за ходом ее реализации, оценку социально-экономической (экологической) эффективности Программы.

Программа направлена на повышение качества жизни населения и переход муниципальных организаций Воробьевского муниципального  района на инновационный путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и создания условий для повышения энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы муниципального района.

### 1.2. Общие положения

На территории Воробьевского муниципального района расположено 19 образовательное учреждений, 9 детских дошкольных учреждений 17 ФАПов, 5 амбулаторий, здание хирургического отделения, детского отделения, Березовская участковая больница. 17 газовых котельных  11 угольных котельных.

Агропромышленный комплекс представлен 10 сельскохозяйственными предприятиями, одним филиалом без образования юридического лица и 47 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, которые заняты производством и частично переработкой сельскохозяйственной продукции.

Для муниципальной сферы Воробьевского муниципального района в настоящее время характерны следующие проблемы: значительный износ основных фондов, высокая аварийность оборудования, обусловленная превышением его ресурса и недостаточной технологической дисциплиной.

Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергоаудита. Результаты выборочных обследований, научные исследования и опыт практического применения современных приборов учета показывают необоснованное завышение платежей энергоснабжающими организациями практически по всем видам энергоресурсов. Отсутствие приборного учета не стимулирует применение рациональных методов расходования ТЭР. Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению.

Все это значительно увеличивает долю расходов из районного  бюджета на содержание муниципальных учреждений. Недостаточное финансирование комплекса работ по энергосбережению с течением времени значительно усугубляет ситуацию. Решение вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного подхода к энергосбережению и реализации мероприятий данной программы.

Одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Воробьевском муниципальном районе является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов. В рамках уже осуществленных мер энергосбережения в части учреждений бюджетной сферы района осуществляется  переход на использование энергосберегающих ламп.

Оплата за потребленную электроэнергию и природный газ осуществляется по приборам учета. Оснащенность приборами учета воды зданий бюджетной сферы пользующиеся водопроводом составляет 60 %, приборами учета тепловой энергии 0%.

### В соответствии с требованиями Закона № 261-ФЗ начиная с 1 января 2010 года бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение 5 лет не менее чем на 15% от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%.  Объем потребленных энергоресурсов за 2009 год энергоресурсов приведен в приложении №2.

Потенциал энергосбережения в бюджетных учреждениях оценивается: электрической энергии - 15 - 20% (1046.24 тыс. руб.), тепловой энергии - 15 - 20% (403.5 тыс. руб.), газа - 15 - 20% (576.24 тыс. руб.), воды - 15 - 20% (62.27 тыс. руб.).

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

- проведение обязательных энергетических обследований бюджетных учреждений, органов местного самоуправления муниципальных образований Воробьевского муниципального района:

- разработка и реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций бюджетной сферы;

- сбор и анализ информации об энергопотреблении бюджетных организаций их ранжирование по удельному энергопотреблению и определение очередности проведения мероприятий по энергосбережению;

- содействие заключению энергосервисных договоров;

- установка современных приборов учета тепловой энергии повышенного класса точности;

- установка и замена устаревших приборов учета современными приборами расхода холодной воды повышенного класса точности;

- замена устаревших приборов учета современными приборами электрической энергии повышенного класса точности;

- замена устаревших газовых счетчиков современными газовыми счетчиками повышенного класса точности;

- модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением;

- утепление теплового контура зданий (утепление стен, замена окон), подвалов, утепление тамбуров, входных дверей, ремонт кровель;

- замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления бюджетных учреждений новыми энергоэффективными газовыми котлами;

- регулярная промывка инженерных систем вводимых и реконструируемых зданий.

- замена устаревшего оборудования при производстве тепловой энергии;

- перевод угольных котельных на природный газ;

- реконструкция изношенных теплосетей, систем отопления с применением современных энергосберегающих технологий;

- установка в местах общего пользования  ламп с датчиком движения;

- пропаганда и популяризация мероприятий по энергосбережению среди жителей муниципального района.

Одним из первоочередных мероприятий по энергосбережению  является энергоаудит. Энергоаудит направлен на решение целого ряда задач:

1) получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;

2) определение показателей энергетической эффективности;

3) определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

4) разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.

Наиболее важным разделом предлагаемой программы является организация комплексной системы учета энергоресурсов. Без обеспечения каждого объекта приборами учета оценка эффективности мероприятий по энергосбережению вызывает затруднения. Отсутствие приборов учета не позволяет показать картину энергопотребления. Обеспечить комплексный учет энергоресурсов возможно с применением автоматизированной системы учета энергоресурсов. Эффективность использования энергетических ресурсов обеспечивается применением прогрессивного подхода, основанного на оснащении потребителей комплексными системами учета, контроля и регулирования. Данные системы представляют собой комплекс технических средств, позволяющих осуществлять многоканальный учет всех видов энергоресурсов: тепловой и электрической энергии, воды, газа, горячей и холодной воды. Для эффективной эксплуатации приборов учета ТЭР на объектах необходима разработка и поэтапное внедрение автоматизированной системы учета энергоресурсов.

Необходимо в плановом порядке выполнить замену устаревших осветительных приборов на энергосберегающие, произвести утепление оконных  и дверных проемов.

Новые здания должны возводиться в соответствии с повышенными нормами теплозащиты, в соответствии с положениями строительных норм и правил.

ЖКХ является самой проблемной зоной энергетики. Сложившаяся ситуация в ЖКХ выглядит следующим образом:

- Коммерческие и технические потери ресурсов в сетях на уровне 20-25 %, связанные с высоким  физическим износом, использованием морально-устаревшего неэффективного основного оборудования и изношенных распределительных сетей. К примеру: оборудование водозаборов и разводящих водопроводных сетей эксплуатируется с 70-80 годов прошлого века, а основная часть автотракторного парка работает с 80-90 годов.

- Недоучет потребления и хищения энергоресурсов при передаче потребителям.

- Уровень оплаты населением за потребленные энергоресурсы составляет 92%.

На сегодняшний день становится все более очевидным, что главными направлениями развития энергосбережения в сфере ЖКХ являются:

- Модернизация оборудования с применением энергосберегающих технологий и энергосберегающего оборудования.

- Борьба с хищениями энергоресурсов и неплатежами за потребленные энергоресурсы.

- Сдерживание роста тарифов за счет снижения потерь в распределительных сетях.

- Формирование экономически обоснованных цен и тарифов на потребление энергоресурсов.

- Автоматизация расчетов с населением за потребленные энергоресурсы: реализация комплекса мероприятий, направленных на переход от нормативного начисления к фактическому учету потребления энергоресурсов, совершенствование организации сбора платежей  населения за жилищно-коммунальные услуги.

Реализация программы будет приносить ежегодный экономический эффект.

- Снижение потерь энергоресурсов в системе энергоснабжения.

- Контроль состояния распределительных сетей.

- Формирование конкурентного рынка сбыта энергоресурсов.

- Привлечение инвестиций в создание высокотехнологичной инфраструктуры сбыта.

## 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы

### 2.1. Цели долгосрочной муниципальной целевой программы

Целями Программы являются:

- повышение энергетической и экономической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в муниципальной сфере Воробьевского муниципального района и создание на этой основе условий для надежного обеспечения населения и объектов муниципальной сферы ;

- обеспечение запланированного темпа социально-экономического развития Воробьевского муниципального района при уменьшении удельного потребления энергетических ресурсов;

- уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства Воробьевского муниципального района на окружающую среду.

### 2.2. Задачи долгосрочной муниципальной целевой программы

Задачами Программы для достижения поставленных целей являются:

1) организация проведения обязательных энергетических обследований и оформление энергетических паспортов;

2) модернизации оборудования с целью повышения эффективности использования энергетических ресурсов при использовании существующих промышленных технологий и внедрения новых технологий с максимально возможными показателями энергетической эффективности;

3) оптимизация систем электро- и теплоснабжения области;

4) оптимизация использования моторного топлива и воды;

5) уменьшение потерь при транспортировке (передаче)  тепловой энергии;

6) сокращение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при производстве тепловой энергии;

7) оптимизация расходов бюджетных средств муниципального района на оплату энергетических ресурсов в бюджетной сфере;

8)  внедрение системы энергосервисных контрактов;

9) подготовки специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности.

Основные целевые индикаторы и целевые показатели реализации Программы представлены в приложениях № 3, №4.

## 3. Сроки и этапы реализации долгосрочной

муниципальной целевой программы

Программа рассчитана на период 2011 - 2020 годов.

Работы по реализации Программы осуществляются в два этапа.

На первом этапе (2011 - 2013 годы) основными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть:

- разработка проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы;

- проведение организационных мероприятий, направленных на формирование структуры управления Программой;

- проведение обязательных энергетических обследований и паспортизация объектов, разработка и реализация пообъектных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В связи с недостатком бюджетных средств мероприятия по обязательным энергетическим обследованиям планируется проводить поэтапно в соответствии с приложением №1;

- завершение оснащения объектов социальной сферы Воробьевского муниципального района приборами учета энергетических ресурсов.

На втором этапе (2013 - 2020 годы) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

- реализация высокоэффективных и быстроокупающихся мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, наружном освещении и других направлениях, не требующих значительных финансовых затрат;

- проведение последующих обязательных и добровольных энергетических обследований и паспортизация объектов, разработка и реализация пообъектных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом предшествующего опыта реализации энергосберегающих мероприятий;

- комплексное внедрение энергосберегающих технологий на объектах социальной сферы муниципального района, предполагающее реализацию высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей энергетической эффективности в долгосрочной перспективе;

## 4. Система основных мероприятий долгосрочной

муниципальной целевой программы

## 4.1 Мероприятия по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности жилищного фонда

1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда:

а) мероприятия, направленные на установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов;

б) ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности, сопоставление уровней энергоэффективности с российскими и зарубежными аналогами и оценка на этой основе потенциала энергосбережения в квартале (районе, микрорайоне);

в) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;

г) мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета, автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов;

д) мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением;

ж) проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов;

з) содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров.

2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда:

а) реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов;

б) утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов;

в) мероприятия по модернизации и реконструкции многоквартирных домов с применением энергосберегающих технологий и снижение на этой основе затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению, повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте;

г) размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности;

д) мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах;

е) замена отопительных котлов в многоквартирных домах с индивидуальными системами отопления на энергоэффективные котлы, внедрение конденсационных котлов при использовании природного газа;

ж) повышение эффективности использования и сокращение потерь воды;

з) автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов, пофасадное регулирование);

и) тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности разводящих трубопроводов отопления;

## 4.2 Мероприятия по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности систем

коммунальной инфраструктуры

1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:

а) проведение энергетического аудита;

б) анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения;

в) анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности;

г) оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях;

д) переход на когенерацию электрической и тепловой энергии;

е) оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива.

2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:

а) вывод из эксплуатации муниципальных котельных, выработавших ресурс. План строительства газовых котельных на 2012-2016  годы приведен в приложении №5;

б) модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия;

в) строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия;

г) внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии;

д) снижение энергопотребления на собственные нужды котельных;

ж) строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий;

з) замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции;

и) установка регулируемого привода в системах водоснабжения;

к) внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой;

л) мероприятия по сокращению потерь воды;

м) проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения направленных на замену светильников уличного освещения на энергоффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии; установку светодиодных ламп;

н) мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;

## 4.3. Мероприятия по энергосбережению в организациях

бюджетной сферы муниципального района

1. Организационные мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций:

а) проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании организациям с участием муниципального образования (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению;

в) содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации;

г) создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов.

2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций:

а) оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

б) строительство зданий, строений, сооружений в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности;

в) повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

г) перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

д) автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

е) тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

ж) проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

з) установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

и) замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений;

к) повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений;

л) закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности;

м) внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей;

## 4.4 Мероприятия по энергосбережению

в транспортном комплексе и повышению его энергетической

эффективности, в том числе замещению бензина, используемого

транспортными средствами в качестве моторного

топлива, природным газом

1. Планирование работы транспорта и транспортных процессов (развитие системы логистики) на территории муниципального района.

2. Мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива.

4.5 Мероприятия по стимулированию

потребителей энергетических ресурсов, организаций,

осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить

мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической

эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов

1. Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням.

2. Мероприятия, направленные на содействие заключению и реализации энергосервисных договоров (контрактов) государственными и муниципальными бюджетными учреждениями.

3. Содействие разработке и установке автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии.

4. Стимулирование потребителей и теплоснабжающих организаций к снижению температуры возвращаемого теплоносителя.

### 4.6. Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в сельском хозяйстве

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

- проведение энергетических обследований сельскохозяйственных предприятий;

- разработка и реализация сельскохозяйственными предприятиями программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий;

- внедрение новых технологий и энергетического оборудования по использованию биомасс, местных видов топлива, растительных и древесных отходов для непосредственного сжигания или преобразования в энергоносители;

- реконструкция и модернизация мелиоративных систем;

- реконструкция и модернизация существующих систем энергоснабжения с внедрением газогенераторных установок;

- термореновация производственных помещений;

- оснащение сельскохозяйственных объектов системами микроклимата с новыми эффективными теплоутилизационными установками с использованием полимерных материалов;

- внедрение систем обогрева производственных помещений инфракрасными излучателями;

- совершенствование конструктивных решений систем вентиляции, средств регулирования микроклимата, эксплуатации теплового оборудования и т.д.;

- внедрение энергоэффективных систем освещения производственных помещений;

- модернизация парка сельскохозяйственных тракторов с оптимизацией их мощности и снижением среднего расхода топлива;

- закупка энергоэффективного парка сельскохозяйственной техники, оборудования, специализированного транспорта, специальной техники;

- использование энергоэффективных технологий и комплектов энергоэкономного теплоэнергетического и электротеплового оборудования нового поколения для сельскохозяйственных организаций;

- повышение энергетической эффективности сельскохозяйственных машин и оборудования;

- техническое перевооружение животноводческих, с внедрением энергоэффективных систем микроклимата, кормления, поения, содержания молодняка;

- внедрение эффективных сушильных установок для зерна, в том числе на местных видах топлива;

- внедрение технологий минимальной обработки почвы с применением машинно-тракторного парка и почвообрабатывающих машин нового поколения;

- использование естественного холода;

- использование местных и альтернативных видов топлива и технологий преобразования низкосортных видов топлива в высокосортные;

- повышение эффективности использования моторного топлива.

### 4.7. Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в системе наружного освещения

Для повышения энергетической эффективности наружного освещения необходима замена ламп накаливания и ламп типа ДРЛ на современные источники света, внедрение автоматизированной системы контроля и управления потреблением и сбытом энергии в сетях наружного освещения.

Также актуально оснащение систем наружного освещения энергоэкономичными осветительными приборами и энергосберегающими светодиодными лампами.

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

- оснащение энергоэкономичными осветительными приборами и энергосберегающими источниками света на основе натриевых ламп;

- оснащение энергоэкономичными осветительными приборами и энергосберегающими источниками света на основе светодиодных ламп;

- внедрение автоматизированной системы контроля и управления потреблением и сбытом энергии (АСКУЭ) в сетях уличного и внутриквартального освещения.

## 5.Механизм реализации программы.

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет заказчик-координатор программы, отдел по строительству архитектуре, транспорту и ЖКХ администрации Воробьевского муниципального района.

Текущее управление реализацией программы осуществляется заказчиком (заказчиком-координатором) программы.

Реализация программы осуществляется на основе контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Заказчик программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые индикаторы и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей.

Срок реализации программы может быть продлен.

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет заказчик программы, а также Экспертный совет по вопросам реализации стратегии социально- экономического развития Воробьевского муниципального района.

Контроль за целевым расходованием средств бюджета Воробьевского муниципального района, выделяемых на реализацию программ, осуществляет финансовый отдел администрации Воробьевского муниципального района.

Мониторинг реализации программ осуществляет отдел по строительству архитектуре, транспорту  и ЖКХ администрации Воробьевского муниципального района.

## 6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Предусмотренные настоящей Программой мероприятия по повышению  энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе  Воробьевского муниципального района  позволят:

- затормозить снижение энергоэффективности и обеспечить сохранение в среднем постоянного уровня энергетической стоимости товарной продукции в жилищно-коммунальном комплексе;

систематизировать и упорядочить взаиморасчеты между потребителями услуг и поставщиками;

смягчить негативное восприятие населением перехода к системе оплаты за потребленные энергоресурсы по приборам учета;

снизить бюджетные расходы на оплату энергоресурсов, потребленных объектами социальной сферы (учреждениями здравоохранения, образования, культуры и др.).

Оценку эффективности осуществления энергосберегающих мероприятий, предусмотренных Программой повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе  Воробьевского муниципального района на 2011 – 2016 годы предполагается осуществлять с помощью индикаторов оценки энергоэффективности, представленных в Приложении №3

### Приложение №1

# к муниципальной целевой программе

«Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе  Воробьевского муниципального района на 2011 – 2020 годы»

### Перечень

### объектов бюджетной сферы по Воробьевскому муниципальному районы

### подлежащих обязательным энергетическим обследованиям и паспортизации в 2012 году

| № организации | Наименование организации (балансодержатель) | Назначение объекта, здания. Адрес | Площадь, м2 | Предельная стоимость услуги с учетом НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МОУ Воробьевская ООШ | Воробьевская ООШ, с. Воробьевка, ул.1 Мая, 150 1.45 Газовая котельная, с.Воробьевка, ул.1Мая,150 | 1806,0 | 62,60 |
|  | МДОУ Воробьевский д/с №2 | Воробьевский д/с №2, с.Воробьевка, ул.1Мая, 167 | 579,3 | 37,00 |
|  | МОУ Елизаветовская ООШ | Елизаветовская ООШ, с.Елизаветовка, ул.Октябрьская,18 | 1276,5 | 62,60 |
|  | МДОУ Березовский д/с | Березовский д/с, с. Березовка, ул.Советская,2а | 1683,0 | 44,70 |
|  | МОУ Краснопольская СОШ | Краснопольская СОШ, с. Краснополье, ул.50 лет Октября,7 Газовая котельная, с. Краснополье, ул.50 лет Октября,7 | 2177,0 | 62,60 |
|  | МОУ Краснопольская ООШ | Краснопольская ООШ, п.1-е отд. с-за «Краснопольский», ул.Садовая,3 1.56 Газовая котельная , 1-е отд. с-за «Краснопольский», ул.Садовая,3 | 1366,0 | 62,60 |
|  | МДОУ Краснопольский д/с | Красновпольский д/с, с.Краснополье, ул.50 лет Октября,16 Газовая котельная, Краснополье, ул.50 лет Октября,16 | 211,1 | 34,50 |
|  | МОУ Лещановская СОШ | Лещановская СОШ с. Лещаное, ул.Первомайская,35 Пристройка к школе ,с. Лещаное, ул.Первомайская,35 Лещановский д/сад, ул.Железнодорожная,41 Газовая котельная, с. Лещаное, ул.Первомайская | 5936,0 | 85,00 |
|  | МОУ Банновская ООШ | Банновская ООШ, с.Банное, ул.Ленина,26 Угольная котельная, с.Банное, ул.Ленина,26 | 1147,8 | 62,60 |
|  | МОУ Новотолучеевская ООШ | Новотолучеевская ООШ, с. Новотолучеево, ул. Пролетарская,57 Угольная котельная с. Новотолучеево, ул.Пролетарская,57 | 2317,4 | 62,60 |
|  | МОУ Затонская ООШ | Затонская ООШ, с.Затон, ул.Кирова,121 Угольная котельная с.Затон, ул.Кирова,121 | 1302,1 | 62,60 |
|  | МДОУ Затонский д/с | Затонский д/с, с.Затон, ул.Кирова,103а | 342,4 | 24,60 |
|  | МОУ Никольская -1 СОШ | Никольская -1 СОШ, с. Никольское – 1, пл.Борцов Революции,3 Никольский -1 детский сад, с.Никольское-1, пл.Борцов Революции,40 Газовая котельная для СОШ и детского сада ,с.Никольское-1, пл.Борцов Революции,40 Мастерская школы с. Никольское – 1, пл.Борцов Революции,3 Пристройка к школе с. Никольское – 1, пл.Борцов Революции,3 | 3477,0 | 73,00 |
|  |  | Никольская -1 ООШ, с.Никольское-1, ул.Советская, 27а Газовая котельная к ООШ, с.Никольское-1, ул.Советская, 27а | 474,0 | 34,50 |
|  | МОУ Верхнебыковская ООШ | Верхнебыковская ООШ, с.Верхний Бык, ул.Ленина,5 Газовая котельная, с.Верхний Бык,ул.Ленина,5а | 975,4 | 51,70 |
|  |  | Нижнебыковская ООШ -1, с.Нижний Бык, ул.Горького,17 Газовая котельная, с.Нижний Бык, ул.Горького,17а Нижнебыковская ООШ -2, Нижний Бык,ул.Горького,15 | 942,9 | 51,70 |
|  | МОУ Квашинская ООШ | Квашинская ООШ, с. Квашино, ул.Калинина,2а Угольная котельная, с. Квашино, ул.Калинина,2а | 1683,0 | 62,60 |
|  | МОУ Никольская -2 ООШ | Никольская -2 ООШ, с.Никольское-2, ул.Школьная,3 Газовая котельная с.Никольское-2, ул.Школьная,3 Пристройка к школе с.Никольское-2, ул.Школьная,3 | 636,0 | 51,70 |
|  | Воробьевский д/с №1 | Воробьевский р-н с.Воробьевка, ул.Советская, 1г | 2826,9 | 65,90 |
|  | МДОУ Никольский 1 д/с | Воробьевский р-он с.Никольское 1-е, пл.Борцов революции, 40 | 1444 | 51,10 |
|  | МДОУ Лещановский д/с | Воробьевский р-он с. Лещаное, ул.Железнодорожная, 41 | 232 | 22,30 |
|  | Администрация Воробьевского муниципального района | Административное здание с. Воробьевка, пл.Свободы,1 | 2040,0 | 44,70 |
|  |  | Аптека(старое здание) с. Воробьевка, ул.Гоголя,13 | 256,9 | 24,60 |
|  |  | Административное здание с. Воробьевка, ул.Калинина 1а(военкомат) Гаражи (военкомата) с. Воробьевка, ул.Калинина 1а | 1227,0 | 44,70 |
|  |  | Помещения в адм. здании с. Воробьевка, ул.1 Мая, 152/2 (редакция газеты Восход) | 237,9 | 24,60 |
|  |  | Помещения в адм. здании с. Воробьевка, ул.Горького,50(соцзащита) | 101,4 | 24,60 |
| 27 | МУЗ Воробьевская ЦРБ | Поликлиника- Центральная районная больница, с. Воробьевка, пл.Свободы,2. Газовая котельная поликлиники с. Воробьевка, пл.Свободы,2 стр.1 | 2349,5 | 62,60 |
|  |  | Хирургия Центральная районная больница, с. Воробьевка, ул.Гоголя,8; Газовая блочная модульная котельная с. Воробьевка, ул.Гоголя,8; Стационар с. Воробьевка, ул.Гоголя,8; Детское и терапевтическое отделение с. Воробьевка, ул.Гоголя,8б; Административный корпус с. Воробьевка, ул.Гоголя,8б | 4795,0 | 73,00 |
|  |  | Детское отделение с. Воробьевка ул.Красная 6 ; Прачечная с. Воробьевка, ул.Красная 6 | 745,1 | 37,00 |
|  |  | Рентгенкабинет с. Воробьевка, Красная,4 | 95,2 | 24,60 |
|  |  | Березовская участковая больница - стационар, с. Березовка, ул.Октябрьская,33; Газовая блочная котельная; Здание амбулатории; Прачечная; Пищеблок | 1340,1 | 62,50 |
|  |  | Елизаветовский ФАП, с.Елизаветовка, ул.Октябрьская,53 | 68,6 | 24,60 |
|  |  | Верхнетолучеевский ФАП, с.Верхнетолучеево, ул.Свободы,35 | 291,4 | 24,60 |
|  |  | Наголенский ФАП,х.Нагольный, ул.Восточная,30 | 78,7 | 24,60 |
|  |  | Краснопольский ФАП, с.Краснополье,ул.Ленинская,11 | 78,0 | 24,60 |
|  |  | 1-отд.с-за Краснопольский амбулатория, с-з Краснопольский,ул.Гагарина,11 | 405,3 | 24,60 |
|  |  | П.ц.у.с-за Воробьевский-ФАП,с-з Воробьевский, ул.Садовая,14 | 165,7 | 24,60 |
|  |  | Пос.Первомайский ФАП,пос.Первомайский,ул.Привокзальная,1а | 65,0 | 24,60 |
|  |  | Квашинский ФАП, с. Квашино, ул.Павших земляков,28 | 58,0 | 24,60 |
|  |  | Каменский ФАП,с.Каменка,ул.Комсомольская,10 | 126,5 | 24,60 |
|  |  | Гринянский ФАП, х. Гринев, ул. Джержинского, 3/1 | 167,5 | 24,60 |
|  |  | Солонецкий ФАПс.Солонцы,ул.Садовая,28 | 146,0 | 24,60 |
|  |  | Никольская -1 амбулатория,с.Никольское-1,пл.Борцов Революции,46 | 183,4 | 24,60 |
|  |  | Никольский-1 ФАП, с.Никольское-1, ул.Советская,36 | 100,0 | 24,60 |
|  |  | Руднянский стационар(амбулатория)с.Рудня, ул.Ленина,81 | 318,5 | 24,60 |
|  |  | Новотолучеевский ФАП,с.Новотолучеево,ул.Пролетарская,55 | 182,8 | 24,60 |
|  |  | Никольский-2 ФАП, с.Никольске-2, ул.Садовая,1а | 62,0 | 24,60 |
|  |  | Банновский ФАП, с.Банное ул.Ленина, 31 | 60,4 | 24,60 |
|  |  | Мужичанский ФАП (помещение в здании детского сада),с.Мужичье, пер.Школьный второй,18 | 79,0 | 24,60 |
|  |  | Нижне-Быковская амбулатория , с.Нижний Бык, ул.Шапошникова,3 | 179,2 | 24,60 |
|  |  | Верхне-Быковский ФАП с.Верхний Бык, ул.Ленина,21 | 64,4 | 24,60 |
|  |  | ФАП пос.Мирный,ул.Зеленая,68 | 136,4 | 24,60 |
| Всего | 2 068.00 |

### Приложение №2

# к муниципальной целевой программе

«Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе  Воробьевского муниципального района на 2011 – 2020 годы»

### Объем

### потребленных энергоресурсов за 2009 год

| Название отрасли | электроэнергия | тепло | вода холодная | газ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. кВт/час | тыс. руб. | тыс. Гкал | тыс. руб. | тыс. куб.м | тыс. руб. | тыс. куб.м | тыс. руб. |
| здравоохранение | 666,2 | 2361,9 | 0,6 | 690,9 | 14,6 | 272,1 | 371,8 | 1226,6 |
| образование | 763,6 | 2797,3 | 1,15 | 1448,76 | 8,4 | 153,72 | 892,8 | 2601 |
| культура | 320,5 | 1137,6 | 0,11 | 136,1 | 0,036 | 0,6 | 0 | 0 |
| другие | 111,9 | 420,4 | 0,01 | 32 | 0,24 | 4,4 | 4,2 | 14 |
| Всего | 1862,2 | 6717,2 | 1,87 | 2307,76 | 23,276 | 430,82 | 1268,8 | 3841.6 |

| Приложение № 3 к муниципальной целевой программе «Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Воробьевского муниципального района на 2011 – 2020 годы» Перечень индикаторов оценки эффективности выполнения программы повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Воробьевского муниципального района на 2011 – 2016 годы |
| --- |
| № пп | Общие сведения | Единица измерения | Годы (n) |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| п1 | Муниципальный продукт | млрд.руб | 1,50 | 1,60 | 2,10 | 1,80 | 2,20 | 2,30 | 2,50 | 2,60 | 2,80 | 2,90 | 3,10 | 3,30 | 3,60 | 3,70 |
| п2 | Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) муниципальным образованием (далее - МО) | тыс. тут | 21087,31 | 23092,42 | 24337,74 | 25274,07 | 26101,56 | 27522,07 | 26769,20 | 26038,92 | 25331,07 | 24644,28 | 23 977,74 | 23 331,20 | 22 701,66 | 22 093,40 |
| п3 | Объем потребления электрической энергии (далее – ЭЭ) МО | тыс. кВтч | 24705,00 | 22657,50 | 22886,70 | 20763,80 | 19726,00 | 19726,00 | 19726,00 | 19726,00 | 19726,00 | 19726,00 | 19 726,00 | 19 726,00 | 19 726,00 | 19 726,00 |
| п4 | Объем потребления тепловой энергии (далее – ТЭ) МО | тыс. Гкал | 0,48 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| п5 | Объем потребления воды МО | тыс. куб.м. | 246,12 | 245,38 | 267,06 | 275,46 | 289,29 | 287,29 | 292,29 | 283,52 | 275,01 | 266,76 | 258,76 | 250,99 | 243,49 | 236,19 |
| п6 | Объем потребления природного газа МО | тыс. куб.м | 15426,09 | 17355,10 | 18395,38 | 19418,84 | 20235,20 | 21449,31 | 20805,83 | 20181,66 | 19576,66 | 18989,66 | 18 419,97 | 17 867,37 | 17 329,30 | 16 809,42 |
| п7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.кВтч | 24705,00 | 22657,50 | 22886,70 | 20763,80 | 19726,00 | 19726,00 | 19726,00 | 19726,00 | 19726,00 | 19726,00 | 19 726,00 | 19 726,00 | 19 726,00 | 19 726,00 |
| п8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п9 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 89,76 | 93,50 | 97,40 | 105,60 | 120,00 | 125,00 | 130,00 | 126,10 | 122.32 | 118,65 | 115,09 | 111,64 | 108,29 | 105,04 |
| п10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 15426,09 | 17355,10 | 18395,38 | 19418,84 | 20235,20 | 21449,31 | 20805,83 | 20181,83 | 19576,09 | 18989,09 | 18 419,42 | 17 866,84 | 17 330,83 | 16 810,90 |
| п11 | Тариф на ЭЭ по МО | руб./ кВтч | 3,46 | 3,78 | 4,24 | 4,88 | 5,61 | 6,34 | 7,16 | 8,09 | 9,15 | 10,34 | 11,68 | 13,20 | 14,91 | 16,85 |
| п12 | Тариф на ТЭ по МО | руб./ Гкал | 882,54 | 1031,91 | 1259,79 | 1297,20 | 1435,05 | 1549,80 | 1673,78 | 1807,68 | 1952,29 | 2108,48 | 2 277,16 | 2 459,33 | 2 656,07 | 2 868,56 |
| п13 | Тариф на воду по МО | руб./куб.м. | 12,80 | 14,70 | 18,30 | 20,10 | 23,10 | 26,55 | 30,53 | 35,11 | 40,37 | 46,44 | 53,40 | 61,41 | 70,62 | 81,22 |
| п14 | Тариф на природный газ по МО | руб./ тыс.куб.м. | 3,74 | 4,12 | 4,67 | 5,01 | 5,07 | 5,58 | 6,13 | 6,75 | 7,42 | 8,17 | 8,98 | 9,88 | 10,87 | 11,95 |
| п17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрдруб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| п18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрдруб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п20 | Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета | кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п22 | Площадь бюджетных учреждений , в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов | кв.м. | 8375,40 | 8375,40 | 10892,90 | 10892,90 | 10892,90 | 10892,90 | 10892,90 | 10892,90 | 10892,90 | 10892,90 | 10 892,90 | 10 892,90 | 10 892,90 | 10 892,90 |
| п23 | Расход воды на снабжение бюджетных учреждений , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м | 16315,00 | 17227,00 | 18827,00 | 19985,00 | 20500,00 | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| п24 | Численность сотрудников бюджетных учреждений, в котором расходы воды осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 423,00 | 414,00 | 395,00 | 390,00 | 492,00 | 558,00 | 553,00 | 548,00 | 543,00 | 543,00 | 543,00 | 543,00 | 543,00 | 543,00 |
| п33 | Бюджет МО | тыс.руб. | 145967,00 | 332712,00 | 280700,00 | 208708,00 | 196863,00 | 194248,00 | 197033,00 | 197033,00 | 197033,00 | 197033,00 | 197 033,00 | 197 033,00 | 197 033,00 | 197 033,00 |
| п34 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений | тыс.руб. | 14293,00 | 16966,00 | 21513,00 | 22763,00 | 23893,00 | 25183,00 | 26542,00 | 27975,00 | 29485,00 | 31077,00 | 32 755,00 | 34 524,00 | 36 388,00 | 38 353,00 |
| п36 | Общее количество бюджетных учреждений | ед. | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 47,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| п37 | Количество бюджетных учреждений , в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 18,00 | 27,00 | 36,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| п38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| п47 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | кВтч | 210,00 | 210,00 | 239,30 | 236,70 | 233,50 | 230,20 | 230,20 | 230,20 | 230,20 | 230,20 | 230,20 | 230,20 | 230,20 | 230,20 |
| п48 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВтч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,40 | 152,80 | 230,20 | 230,20 | 230,20 | 230,20 | 230,20 | 230,20 | 230,20 |
| п50 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО | Гкал | 475,90 | 527,20 | 536,50 | 549,50 | 549,50 | 549,50 | 549,50 | 549,50 | 549,50 | 549,50 | 549,50 | 549,50 | 549,50 | 549,50 |
| п51 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п56 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | куб.м. | 7725,00 | 7604,00 | 7853,00 | 6264,00 | 7363,00 | 7363,00 | 7363,00 | 7363,00 | 7363,00 | 7363,00 | 7 363,00 | 7 363,00 | 7 363,00 | 7 363,00 |
| п57 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| п80 | Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | ед. | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Приложение № 4

# к муниципальной целевой программе

### «Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе  Воробьевского муниципального района на 2011 – 2020 годы»

| № п. | Наименование показателей | Единица измерения | Расчетная формула | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| А.1. | Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг.у.т./тыс.руб. | п2(n)/п1(n) | 14058,21 | 14432,76 | 11589,40 | 14041,15 | 11864,35 | 11966,12 | 10707,68 | 10014,97 | 9046,81 | 8498,03 | 7734,76 | 7070,06 | 6306,02 | 5971,19 |
| А.2. | Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования (далее – МО) | % | (п7/п3)*100% | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| А.3. | Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | (п8/п4)*100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | (п9/п5)*100% | 36,47 | 38,10 | 36,47 | 38,34 | 41,48 | 43,51 | 44,48 | 44,48 | #ЗНАЧ! | 44,48 | 44,48 | 44,48 | 44,47 | 44,47 |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | (п10/п6)*100% | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,01 | 100,01 |
| А.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | (п18/п17)*100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| В.1. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс.кВтч | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)]* п3(2007) | 0,00 | -658,22 | 4338,53 | 29,97 | 3855,35 | 3676,50 | 5888,00 | 7105,33 | 8806,71 | 9771,11 | 11112,43 | 12280,52 | 13623,21 | 14211,61 |
| В.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.1.*п.11.(2007) | 0,00 | -2277,43 | 15011,30 | 103,71 | 13339,51 | 12720,70 | 20372,49 | 24584,44 | 30471,21 | 33808,03 | 38449,01 | 42490,61 | 47136,30 | 49172,18 |
| В.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс.Гкал | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)]* п4(2007) | 0,00 | -0,01 | 0,08 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 |
| В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.3.*п12(2007) | 0,00 | -11,29 | 74,39 | 0,51 | 66,11 | 63,04 | 100,96 | 121,84 | 151,01 | 167,55 | 190,55 | 210,58 | 233,60 | 243,69 |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.м.куб | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)]* п5(2007) | 0,00 | -6,56 | 43,22 | 0,30 | 38,41 | 36,63 | 58,66 | 70,79 | 87,74 | 97,34 | 110,71 | 122,34 | 135,72 | 141,58 |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.5.*п13(2007) | 0,00 | -83,93 | 553,24 | 3,82 | 491,63 | 468,82 | 750,83 | 906,06 | 1123,02 | 1245,99 | 1417,04 | 1565,99 | 1737,21 | 1812,24 |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.куб.м. | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)]* п6(2007) | 0,00 | -411,00 | 2709,03 | 18,72 | 2407,33 | 2295,65 | 3676,54 | 4436,65 | 5499,01 | 6101,19 | 6938,73 | 7668,10 | 8506,49 | 8873,90 |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | В.7.*п14(2007) | 0,00 | -1537,13 | 10131,76 | 70,00 | 9003,40 | 8585,74 | 13750,25 | 16593,07 | 20566,30 | 22818,46 | 25950,86 | 28678,70 | 31814,27 | 33188,37 |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |
| С.7. | Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | п23/п24 | 38,57 | 41,61 | 47,66 | 51,24 | 41,67 | 43,01 | 43,40 | 43,80 | 44,20 | 44,20 | 44,20 | 44,20 | 44,20 | 44,20 |
| С.21. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.21.1. | для фактических условий | % | п34(n)/ п33(n) | 9,79 | 5,10 | 7,66 | 10,91 | 12,14 | 12,96 | 13,47 | 14,20 | 14,96 | 15,77 | 16,62 | 17,52 | 18,47 | 19,47 |
| С.21.1. | для сопоставимых условий | % | п34(n) / п33(2007) | 9,79 | 11,62 | 14,74 | 15,59 | 16,37 | 17,25 | 18,18 | 19,17 | 20,20 | 21,29 | 22,44 | 23,65 | 24,93 | 26,28 |
| С.25. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | п37/п36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 40,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| С.26. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | п38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО | % | (п48/п47)*100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,19 | 66,38 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов) | % | (п51/п50)*100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартиных домах на территории МО | % | (п57/п56)*100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее – ЭО) | шт. | п63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
| F.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | шт. | п80(n+1) - п80(n) | 9,00 |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение №5

# к муниципальной целевой программе

«Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе  Воробьевского муниципального района на 2011 – 2020 годы»

### План

### Строительства газовых котельных

### на 2012-2016 год

| Наименование объекта | Планируемый объем инвестиций на 2012-2016 годы |
| --- | --- |
|  | Объем инвестиций - всего (тыс. руб. в текущих ценах) | в том числе |
|  |  | Областной бюджет | Местные бюджеты |
| ОЦП "Газификация Воронежской области на 2010 - 2015 годы" |  |  |  |
| 2012 год | 25300 | 23275 | 2025 |
| "Установка блочно-модульной котельной 0,87 МВт для МОУ Поселковая СОШ, ФАП, СДК с перспективой подключения здания детского сада" | 15400 | 14630 | 770 |
| "Блочная котельная для МОУ Руднянская СОШ в с. Рудня, Воробьевского района Воронежской области" | 9100 | 8645 | 455 |
| Разработка проектно-сметной документации "Котельная для МОУ Солонецкая СОШ в с. Солонцы, Воробьевского района, Воронежской области" | 400 |  | 400 |
| Разработка проектно-сметной документации"Котельная для МОУ Затонская ООШ, детского сада, ФАП с. Затон, Воробьевского района, Воронежской области | 400 |  | 400 |
| 2013 год | 7440 | 6650 | 790 |
| "Котельная для МОУ Солонецкая СОШ в с. Солонцы, Воробьевского района, Воронежской области" | 3500 | 3325 | 175 |
| "Котельная для МОУ Затонская ООШ" | 3500 | 3325 | 175 |
| Разработка проектно-сметной документации "Котельная для детсада №2 с. Воробьевка Воронежской области" | 440 |  | 440 |
| 2014 год | 4484 | 3800 | 684 |
| Строительство "Котельная для детсада №2 с. Воробьевка Воронежской области" | 4000 | 3800 | 200 |
| Разработка проектно сметной документации "Котельная для МОУ Новотолучеевская ООШ в с. Новотолучеево, Воробьевского района, Воронежской области" | 484 |  | 484 |
| 2015 год | 4532 | 3800 | 732 |
| "Котельная для МОУ Новотолучеевская ООШ в с. Новотолучеево, Воробьевского района, Воронежской области" | 4000 | 3800 | 200 |
| Разработка проектно-сметной документации «Котельная для МОУ Квашинская СОШ в с. Квашино, Воробьевского района, Воронежской области» | 532 |  | 532 |
| 2016 год | 4400 | 4180 | 220 |
| «Котельная для МОУ Квашинская СОШ в с. Квашино, Воробьевского района, Воронежской области» | 4400 | 4180 | 220 |