СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Воробьевского муниципального района

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от  18.09.2012 г. №  22

с. Воробьевка

О ходе выполнения плана ремонта муниципальных автомобильных дорог в 2012 году

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации Воробьевского муниципального района Хвостикова А.Н. «О ходе выполнения плана ремонта муниципальных автомобильных дорог», Совет народных депутатов Воробьевского муниципального района отмечает, что по состоянию на 18 сентября 2012 года ремонтные работы муниципальных автомобильных дорог в сельских поселениях района практически завершены, хотя оба подрядчика ДСО «Калачеевская» и филиал «Калачеевский» ОАО «Воронежавтодор» выполнили работы со срывом сроков обозначенных в муниципальных контрактах. Согласно графика ремонтные работы должны быть завершены в июле текущего года. Фактически ДСО «Калачеевская» завершила их в конце августа, а филиал «Калачеевский» ОАО «Воронежавтодор» в середине сентября, в связи с чем к подрядчикам применены штрафные санкции. Всего  уложено асфальта 8149 м. кв., израсходовано на эти цели 4981,3 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 4819,3 тыс. руб., долевое софинансирование сельских поселений составило 162,8 тыс. руб.

На основании вышеизложенного, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Информацию заместителя главы администрации Воробьевского муниципального района  Хвостикова А.Н.  «О ходе выполнения плана ремонта муниципальных автомобильных дорог» принять к сведению

# 2. Администрации Воробьевского муниципального района распределить и довести до сведения глав сельских поселений лимиты капитальных вложений по ремонту муниципальных асфальтированных дорог на 2013 год до 01.10.2012 года.

# 3. Рекомендовать главам сельских поселений Воробьевского муниципального района:

# 3.1. С участием депутатов Совета народных депутатов сельских поселений определить первоочередные участки муниципальных автомобильных дорог планируемых к ремонту с укладкой асфальта картами.

# 3.2. Совместно с отделом по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ администрации Воробьевского муниципального района обеспечить подготовку дефектных ведомостей, картограмм ремонтируемых автодорог и сметной документации на проведение ремонтных работ в 2013 году в срок до 31.10.2012 г.

# 4. Отделу по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ администрации Воробьевского муниципального района обеспечить своевременное представление полного пакета документов на проведение работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог по сельским поселениям Воробьевского муниципального района в Управление автомобильных дорог и дорожной деятельности в установленный срок.

# 5. Заместителю главы администрации муниципального района Хвостикову А.Н. изучить вопрос по ограничению движения тяжеловесных грузовых автомобилей по муниципальным автомобильным дорогам и организовать установку соответствующих дорожных знаков.

# 6. Опубликовать настоящее решение в муниципальном средстве массовой информации «Воробьевский муниципальный вестник».

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации муниципального района Хвостикова А.Н.

Глава Воробьевского

муниципального района						В.А. Ласуков